## Slide 1: PRESENTACIÓN MANUAL DE CONTRATACIÓN
Elaborado por: Sebastián Garcés Restrepo

## Slide 2: PROCEDIMIENTOS PARA DESARROLLAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL - PRIMERA ETAPA

## Slide 3: ETAPA PRECONTRACTUAL – SEGUNDA ETAPA

## Slide 5: PREPARACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA

## Slide 6: DISPOSICIONES GENERALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN

## Slide 11: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

## Slide 12: DETALLES DE LAS SALIDAS ESPERADAS

## Slide 13: CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO/ ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO

## Slide 14: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## Slide 16: Objetivos y alcance del proyecto: S.M.A.R.T: Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, Tiempo

## Slide 17: Recomendaciones para la construcción de objetivos
Verbos

## Slide 18: Estructura

## Slide 19: Relación con los indicadores

## Slide 20: Justificación

## Slide 21: Estudio estratégico y sectorial

## Slide 23: Estudio técnico y ambiental

## Slide 24: Estructura Desglosada del Trabajo o Work Breakdown Structure

## Slide 28: Cronograma

## Slide 29: Definir las actividades

## Slide 30: Inicio a final (SF)
una actividad sucesora no finaliza hasta que haya iniciado una predecesora. Es útil en situaciones concretas en las que la finalización de una tarea depende del inicio de otra. Por ejemplo, el mantener el sistema de vigilancia antiguo operativo (sucesora) no puede finalizar hasta que la instalación de un nuevo sistema de vigilancia haya comenzado (predecesora).

## Slide 31: Secuencia por dependencias
La secuenciación por dependencias busca identificar las relaciones lógicas entre las diferentes actividades. Así, mostrarán el orden en el cual se deben ejecutar las actividades según la forma en la que una es afectada por la otra. Para ello, las actividades pueden ser internas o externas y a su vez obligatorias o discrecionales:

## Slide 32: Adelantos y retrasos

## Slide 33: Análisis de datos

## Slide 34: Estimar la duración de las actividades

## Slide 35: Afinar el cronograma

## Slide 36: Algunos ejemplos de cronogramas
Cronograma de gantt
Cronograma de hitos (milestones)

## Slide 37: Diagrama de red

## Slide 38: Estudio ambiental

## Slide 39: Estudio organizacional y administrativo

## Slide 40: Estudio legal

## Slide 43: Estudios de apoyo y otros soportes

## Slide 44: Estudio de mercado

## Slide 45: Pilares estructurales del estudio de mercado

## Slide 46: Producto

## Slide 47: Estructura lógica

## Slide 48: Clasificador de bienes y servicios

## Slide 49: Análisis de la demanda

## Slide 50: Análisis de la oferta

## Slide 51: Estudio financiero

## Slide 55: Condiciones generales de la modalidad de selección del contrato

## Slide 56: Modalidad de selección y su justificación jurídica

## Slide 57: Licitación publica

## Slide 58: Selección abreviada por menor cuantía

## Slide 59: Selección abreviada por acuerdo marco de precios/instrumento de agregación de demanda

## Slide 60: Selección abreviada por subasta inversa

## Slide 61: Selección abreviada de bolsa de productos

## Slide 62: Concurso de méritos

## Slide 66: Contratación directa

## Slide 67: RIESGOS